Инвестиционный проект реконструкции конференц-зала (вариант 2) Предлагается к рассмотрению возможного инвестирования помещение конференц-зала имеющего два уровня: уровень 5-го этажа здания и уровень 6-го этажа здания. Высота потолка позволяет осуществить устройство помещений в 3-х уровнях. Данные помещения очень удобно использовать для организаций,занимающихся торговой,рекламной,издательской деятельностью. Три уровня позволяют разместить несколько подразделений одной компании,либо дают возможность размещения трех независимых организаций. Удобство данных помещений обусловлено входами с разных этажей и возможностью разделения клиентской и рабочей зон. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Общая площадь до реконструкции; 415. Общая площадь после реконструкции; 520-550. Высота потолков; 1-й уровень-9м 2-й уровень-6м 3-й уровень-3м. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Стены; стеклянные перегородки, гипсокартон. Окна; пластик. Пол; линолиум, ковролин, керамогранит. Двери; пластик. ОБОРУДОВАНИЕ Отопление и водоснабжение; центральное. Кондиционирование и вентиляция; сплит-системы, фанкойл, канальные кондиционеры размещение оборудования предусматривается на крыше конференц-зала. МЕБЕЛЬ Рабочие места Кабинеты Перегородки СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ Разработка проекта; 1-2 мес.. Строительные и отделочные работы; 6-9 мес.. СТОИМОСТЬ Уточняется при принятии одного из вариантов в зависимости от уровня отделочных материалов, выбора оборудования и в зависимости от коэффициента участия в ремонтных работах.

Поэтажный план 5-го этажа

Поэтажный план 6-го этажа